## Slide 1
1
Laravel 11
Backend MVC
2
MariaDB/MySQL
Dữ liệu sản phẩm
3
Blade + API
Storefront / Admin
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐATN
Xây dựng website
thương mại điện tử
bán thiết bị điện tử
Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin
Sinh viên: [Điền tên]
Mã sinh viên: [Điền MSSV]
GVHD: [Điền GVHD]
Khoa/Bộ môn: [Điền nếu có]

## Slide 2
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐATN
Mục tiêu của đề tài
02
WEB
Xây dựng website thương mại điện tử bán thiết bị điện tử.
DATA
Quản lý sản phẩm, danh mục, thương hiệu, khách hàng, đơn hàng.
CART
Hỗ trợ giỏ hàng, checkout COD và tài khoản khách hàng.
API
Xây dựng API cho Public, Customer và Admin.
STACK
Áp dụng Laravel, MariaDB/MySQL, Blade và Sanctum.
Phạm vi tập trung: luồng mua hàng, quản trị dữ liệu và API phục vụ demo/tích hợp.

## Slide 3
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐATN
Các công việc đã làm
03
✓
Hoàn thiện Chương 1: Cơ sở lý thuyết.
✓
Hoàn thiện Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống.
✓
Thiết kế database và nhóm bảng chính.
✓
Xây dựng các phân hệ Admin, Storefront, Customer, API.
✓
Import dữ liệu sản phẩm mẫu.
✓
Tạo sơ đồ, ERD, use case, activity, sequence.
✓
Chụp giao diện hệ thống và đưa vào báo cáo.
✓
Chỉnh định dạng báo cáo theo mẫu.
Tiến độ nền tảng: đã hoàn thiện

## Slide 4
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐATN
Các công việc đang làm
04
CHƯƠNG 3
Hoàn thiện phần cài đặt và kiểm thử hệ thống.
DỮ LIỆU MẪU
Bổ sung ảnh sản phẩm cho bộ dữ liệu demo.
BÁO CÁO
Kiểm tra giao diện, hình ảnh và caption.
TRÌNH BÀY
Chỉnh slide bảo vệ; rà soát mục lục, danh mục hình/bảng.
ĐANG LÀM
Ưu tiên hiện tại: hoàn thiện nội dung kiểm thử và giảm lỗi trình bày trước khi bảo vệ.

## Slide 5
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐATN
Kế hoạch 1-2 tuần tới
05
1
2
Tuần 1
Hoàn thiện Chương 3.
Kiểm thử các chức năng chính.
Hoàn thiện hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu.
Tuần 2
Viết kết luận và hướng phát triển.
Hoàn thiện slide thuyết trình.
Rà soát toàn bộ báo cáo.
Chuẩn bị demo và nội dung bảo vệ.

## Slide 6
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐATN
Em xin chân thành cảm ơn!
Kính mong thầy/cô góp ý để em tiếp tục hoàn thiện đề tài.
Q&A